| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

课程编号：   IB00253

深圳技术大学实验报告

课程名称：    专业实验/设计（AI多智能体开发及应用）

实验名称：        实验1·需求分析与立项

班    级：        2024级计算机科学与技术1班

指导教师：             聂黎明

报 告 人：             学号：

实验地点：             C1-112

实验时间：   2026 年 7 月 28 日 星期二

提交时间：   2026 年 7 月 28 日

格式说明（提交时需要删除） 正文：宋体，小四号字； 标题：黑体，小四号字； 每段首行空两格字符；段前段后 0 倍行距。 一、实验目的 二、实验内容 三、实验步骤

四、心得体会

指导教师批阅意见：

成绩评定： 一、实验目的 1. 掌握 AI 驱动项目的需求分析与立项方法。 2. 能够针对旅行规划场景提出合理的多智能体分工设想。 3. 形成可执行、可检验的需求文档，为后续设计、实现和测试提供依据。 二、实验内容 本实验围绕“旅行/活动规划”主题确定项目范围。系统面向自由行用户，解决旅行信息分散、约束难综合、模型可能编造地点的问题。项目以 Python、FastAPI、LangGraph、SQLite 和高德 API 为基础，设计 IntentAgent、POIResearchAgent、PlannerAgent、ReviewerAgent 四类角色，并给出数据来源、功能边界与验收标准。 与单 Agent 相比，多 Agent 的必要性在于：意图抽取、真实检索、日程生成和质量审核的目标不同。将它们拆分后，可限定 POIResearchAgent 的工具权限；Planner 只能使用候选池；Reviewer 可以独立发现候选池外地点或不合理草案，从而更容易定位与迭代问题。 三、实验步骤 1. 选择旅行规划场景，列出用户输入、外部数据、输出行程和失败风险。 2. 将需求收敛为意图识别、真实 POI、规划审核、交通预算、记忆历史五项核心功能，避免做成无边界的“通用助手”。 3. 将功能按职责拆分为四类 Agent，明确每个 Agent 的输入、输出与不负责事项。 4. 将“效果好”改写为可验证标准，例如“景点来自候选池”“审核不通过最多返工一次”“异常返回结构化错误”。 5. 将需求写入仓库文档，并在后续实现中以测试验证验收标准。; 规范性; 内容充实性; 总分. 四、心得体会 需求分析阶段最重要的是限制边界。旅行规划看起来涉及所有旅游信息，但本项目只承诺使用已接入的真实工具和候选池数据；实时数据拿不到时明确提示，而不是由模型猜测。多 Agent 并非为了增加角色数量，而是让每个角色有可独立测试的目标和边界，为后续记忆隔离、工具权限和失败重试打下基础。.

注：成绩评定的内容可根据实际情况进行调整。